Umowa

Nr.......................

zawarta dnia .............2013 roku w Ropie pomiędzy:

Gmina Ropa

Ropa 733

38-312 Ropa

REGON 490009056 NIP: 7381022461

Reprezentowanym przez………………,

zwaną dalej Zamawiającym,

reprezentowaną przez :

a

……….

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy …………Wydział …. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS ……………..

NIP: ………………….

Regon: ………………

zwaną dalej Wykonawcą

reprezentowaną przez:

......................................

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy               z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia......................................

DEFINICJE:

Strony – oznaczają Zamawiającego  lub Wykonawcę.

Zamówienie– oznacza przedmiot niniejszej umowy opisany szczegółowo w paragrafie 2.

§ 1

Interpretacja

1.	Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:

1) 	Załącznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawców (IDW) – Tom I SIWZ.

2) 	Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia – Tom III SIWZ (Program Funkcjonalno-Użytkowy dla oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej)

3) 	Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia ………………… .

4)	Załącznik nr 4 - Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

6)	Załącznik nr 5 – wzór karty gwarancji jakości dla wykonanych robót budowlanych.

7) 	Załącznik nr 6 – wzór karty gwarancji jakości na sprzęt i części  zamienne.

2.	W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt 1) – 5) w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej kolejności.

3.	Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na interpretacje niniejszej Umowy.

§ 1

Oświadczenia Stron

- Oświadczenia Wykonawcy:

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym oraz współpracownikami lub pracownikami posiadającym stosowne kwalifikacje, wiedzę i uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy w zakresie opisanym w § 2, w szczególności opracowania  dokumentów wykonania robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia.

- Wykonawca oświadcza również, że zapoznał się ze treścią umowy oraz akceptuje jej treść.

- Wykonawca oświadcza, iż wykona zamówienie zgodnie treścią niniejszej umowy oraz z należytą starannością, przy wykorzystaniu wszelkich niezbędnych środków oraz wiedzy technicznej.

### § 2

### Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa”. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i zezwoleń obejmuje w szczególności uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie, z wszelkimi uzgodnieniami wymaganymi do ich uzyskania.

- Dokładny opis, charakterystyka przedmiotu prac oraz szczegółowe warunki, które należy uwzględnić przy projektowaniu określa Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Część III SIWZ .

- Wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1, obejmować będzie opracowanie w szczególności następujących dokumentów odrębnie dla oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej:

- projekt budowlany i wykonawczy,

- wykonanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót w wyżej wskazanym zakresie,

- uzyskanie pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz poprzedzającymi je opracowaniami bądź ekspertyzami o ile okażą się konieczne;

- harmonogram rzeczowo-finansowy robót, dostaw oraz szkoleń.

- Zakres robót budowlanych obejmuje prace mające doprowadzić do wybudowania i uruchomienia oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej opisanej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ IDW, oraz  a w szczególności:

- w odniesieniu do oczyszczalni ścieków w szczególności:

- wykonanie robót budowlanych i montażowych wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu i doprowadzeniem energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków oraz wykonaniem kanału odprowadzającego ścieki i wylot ścieków, drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków wraz ze zjazdem z drogi głównej oraz odtworzeń po robotach budowlanych;

- dostawa i montaż maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia,

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanej oczyszczalni do użytkowania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

- wykonanie rozruchu oczyszczalni,

- przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni;

- w odniesieniu do kanalizacji sanitarnej w szczególności:

- wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji,

- wykonanie sieciowych i przydomowych przepompowni ścieków,

- wykonanie przejść pod rzeką Ropa,

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań

5.  Koncepcja a w konsekwencji projekt w ramach obszaru wskazanego w PFU winien spełnić następujące warunki:

- długość sieci nie przekroczy 15 km

- na sieci zostanie zapewnione przyłączenie min. 1000 mieszkańców

- sieć będzie podłączona do oczyszczalni.

Zapewnienie przyłączenia zostanie uznane za spełnione w sytuacji przedłożenia deklaracji przez mieszkańca przyłączenia w terminie do 3 miesięcy od daty zrealizowania zamówienia.

- Zamawiający przekaże na wniosek Wykonawcy wszelką niezbędną dokumentację do prawidłowego wykonania niniejszej umowy o ile będzie w jej posiadaniu, w przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest je uzyskać w ramach ceny umownej.

- Wykonawca, w ramach wykonywania niniejszej umowy, zobowiązuje się wykonywać w trakcie budowy nadzór autorski w zakresie opisanym przypisami ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) bez odrębnego wynagrodzenia.

§ 3

Zakres wykonywanej dokumentacji

1.	Dokumentacja projektowa zostanie wykonana przez uprawnionych projektantów.

2. 	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za zakres Wykonania dokumentacji, zgodny z § 2 ust.1-3, który realizuje z zespołem projektowym.

3. 	Dokumentacja odrębnie dla oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej będzie opracowywana w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, p.poż.,itp. oraz wymogami użytkownika, w szczególności:

- projekt budowlany należy sporządzić w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133 z późn. zm.),

- projekty budowlane i wykonawcze należy sporządzić w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072; Dz. U. z 2005 r. Nr 75 poz. 664) oraz ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 – tekst jednolity) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430) oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami branżowymi,

- opracowanie kosztorysów inwestorskich powinno nastąpić, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. „w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym” (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

4. 	Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania propozycje min. 2 rozwiązań funkcjonalno- przestrzennych w zakresie, o którym mowa w § 2 ust 1-4 odrębnie dla oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej wraz z symulacją kosztów ich wykonania i eksploatacji m.in. w zakresie opłat.

5. 	Dokumentacja projektowa odrębnie dla oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności winna zawierać wszelkie niezbędne dokumenty typu: warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje, opinie, sprawdzenia, itp., przy czym koszty tych uzgodnień ponosi Wykonawca.

6. 	Wykonawca zastosuje w wykonywanej dokumentacji projektowej materiały odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawa o wyrobach budowlanych - Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

7. 	Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dla opracowanej dokumentacji projektowej w szczególności na wszelkie propozycje rozwiązań technicznych i materiałowych, odbiegające od standardów i wpływające na podniesienie kosztów realizacji zamówienia bądź kosztów eksploatacji oczyszczalni oraz zatwierdzenie koncepcji technicznej i technologicznej.

8.   Dokumentację projektową odrębnie dla oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej należy opracować w następującej ilości egzemplarzy:

- projekt budowlany i wykonawczy – po 3 egzemplarze (kompletów) na papierze oraz po 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym (płyta CD) - rysunki w formacie plików  - pdf. (nazwy plików bez polskich liter)

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egzemplarze (komplet) na papierze,1 egzemplarz na nośniku elektronicznym (płyta CD),

- kosztorysy inwestorskie - 1 egzemplarz na papierze, 1 egzemplarz na nośniku elektrycznym,

- przedmiar robót 1 egzemplarz na papierze, 1 egzemplarz na nośniku elektrycznym.

9.	Wraz z dokumentacją projektową Wykonawca przedłoży Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywanych robót odrębnie dla oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, dostaw oraz szkoleń.

10.   W dokumentacji projektowej należy uwzględnić wszystkie prace, które są niezbędne do wykonania zamówienia.

11.	Prace projektowe będą tak wykonywane aby późniejsze wykonanie bądź eksploatacja oczyszczalni lub sieci kanalizacyjnej pociągało za sobą jak najniższe koszty (związane z opłatami niezbędnymi do poniesienia.

11.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w dniu oddania przepisami.

§ 4

Odbiór dokumentacji projektowej

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektową odrębnie dla oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej stanowiącą przedmiot umowy w terminie określonym w § 12 ust.1 lit. a)

2.	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową odrębnie dla oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej stanowiąca przedmiot umowy w ilości egzemplarzy opisanej w § 3 ust. 18 lit a) wraz z:

a)	oświadczeniem, że zakres dokumentacji projektowej wykonany został zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, a także, że zostaje oddana w stanie zupełnym, tj. kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

b)	wykazem opracowań;

3.	Przekazanie dokumentacji projektowej odrębnie dla oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, będącej przedmiotem umowy, w myśl § 2,odbędzie się protokołem zdawczo-odbiorczym w siedzibie Zamawiającego, najpóźniej w ostatnim dniu terminu ustalonego w § 12 ust.1 lit. a) protokół odbioru dokumentacji projektowej zostanie sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

4.	Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej dokumentacji projektowej.

5.	Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych wad (błędów, braków itp.) wskazanych w protokole odbioru w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu, chyba, że strony ustalą inny termin.

6.	O wszelkich wadach w dokumentacji dostrzeżonych przez Zamawiającego, jest on zobowiązany zawiadomić Wykonawcę bez zbędnej zwłoki.

### 7.	Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji, ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia.

8.    Odbiór i zatwierdzenie dokumentacji projektowej odrębnie dla oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu jej wad.

9.    Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne opracowanej  dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 3, zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, w tym za wady fizyczne istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

10.  Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy prac projektowych z upływem 3 lat po odbiorze końcowym robót wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy o której mowa w § 2 ust. 3.

11. O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wykrycia wady.

### § 5

### Rękojmia na roboty budowlane

  - Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego:

a)	dokumentacją projektową budowlaną (projekt budowlany i branżowe projekty wykonawcze) odrębnie dla oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej;

b)    Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) odrębnie dla oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej;

c)    przedmiarem robót odrębnie dla oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej ;

d)	z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczególności zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejności normami wspólnymi Unii  Europejskiej, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne  z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej lub sztuką budowlaną.

2.    Roboty dotyczące budowy zarówno dla oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej objęte są 36 miesięcznym okresem rękojmi za wady, Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru i przejęcia robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru dla całości Robót.

3.     Wykonane dokumentacje projektowe dla oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej objęte są 12 miesięcznym okresem rękojmi za wady. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru i przejęcia całości dokumentacji przez Zamawiającego

§ 6

Materiały

1.  	Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę                    i stanowiących jego własność.

2.  	Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w STWiORB.

3.  	Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie               z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego okazać na każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał/materiały do obrotu i stosowania w budownictwie.

4.	Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do dokonania na żądanie Zamawiającego kontroli jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

5.	Zamawiający jest uprawniony do żądania przeprowadzenia dodatkowych badań, które są niezbędne w celu przekazania budynku do eksploatacji a Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić takie badania.

6.	Badania, o których mowa w ust. 3 i 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania przez Zamawiającego. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań o których mowa w ust. 5 okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 7

Podstawowe Obowiązki stron w zakresie robót budowlanych

1.   	Do obowiązków Zamawiającego należy niezwłoczne zgłoszenie budowy i protokolarne przekazanie terenu budowy, w terminie określonym § 12 ust 4 niniejszej umowy.

2.  	Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) 	wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2)  	przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym                   w STWiORB,

3) 	wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację techniczną inwestycji                z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB oraz w dokumentacji projektowej,

4) 	kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB,

5)  	realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

6)  	skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót  w zakresie określonym postanowieniami STWiORB,

7)	koordynowanie  prac podwykonawców,

8)	informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w STWiORB,

9) 	informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

10)   niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

11) 	prowadzenie robót minimum 5 dni w tygodniu uwzględnieniem długości dnia zależnego od pory roku. W okresie od 1 maja do 30 września dopuszcza się prowadzenie robót przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 6°° do 20°° od poniedziałku do piątku, a w sobotę w godzinach od 600 – 1600 lub - jeśli wymaga tego technologia robót bądź konieczność dotrzymania terminów umownych - 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.

12)	zapewnienie dojazdu mieszkańcom do ich domów prywatnych w razie, gdy wykonywanie przedmiotu zamówienia w jakiegokolwiek sposób zakłóca bezproblemowy dojazd do nieruchomości powyższym osobom (o ile będzie wymagane).

13) ręczne kierowanie ruchem w przypadku konieczności wprowadzenia ruchu wahadłowego przez sygnalistów przeszkolonych w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym (o ile będzie wymagane).

14) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będzie uwzględniać specyfikę robót, warunków realizacji robót budowlanych, projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, uzgodnień dotyczących zapewnienia mediów dla potrzeb budowy, szczegółowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakości prac; jak i wykonania pozostałych spraw formalno-prawnych ujętych w zakresie prac.

15)	Składanie Inspektorowi nadzoru w terminie do 7 dnia każdego następnego miesiąca realizacji umowy, miesięcznego raportu z postępu robót, określającego zgodność  postępu robót z zakresem i  terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Raport będzie zawierał co najmniej:

a) 	aktualny  harmonogram  wykonanych  robót,

b) 	aktualny  opis  wykonanego  zakresu  robót  przez  Wykonawcę  oraz  poszczególnych podwykonawców, ze  wskazaniem  procentowego  zaawansowania  rzeczowego i finansowego robót w odniesieniu do całości robót z  uwzględnieniem  formy (nazewnictwo  i  podział  na  elementy/odcinki robót) wg  harmonogramu rzeczowo-finansowego – w  okresie sprawozdawczym i  narastająco  od  początku realizacji inwestycji.

16) 	Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane prawem, od właściwych władz, swoim staraniem i na własny koszt. W porozumieniu z władzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiający wyznaczy termin do złożenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót.

17) 	Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i zobowiązany jest umożliwić wystawiającym je władzom inspekcje i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić właściwym władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach Kontraktu.

18) Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie informował Inspektora nadzoru na piśmie nie później niż 7 dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by umożliwić Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa.

19)	Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikające z tych obowiązków. Wszystkie powyższe kwoty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi w wycenionym Przedmiarze Robót.

20) 	Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy  w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

21)   Zapewnienia obsługi geodezyjnej,

22)   Przeprowadzenie koniecznych prób i rozruchów urządzeń technicznych,

23) 	Przeszkolenia personelu Zamawiającego lub przyszłych użytkowników odnośnie obsługi wszelkich technicznych urządzeń oczyszczalni ścieków. Jeżeli przeszkolenie nie nastąpi do dnia spisania protokołu odbioru, o którym mowa w §14 ust. II pkt 8 i ust III pkt. 4, Wykonawca zapewni obsługę urządzeń technicznych do chwili przeszkolenia odpowiedniego personelu.

24)	Wykonawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty, wydatki, koszty przez okres szkolenia pracowników i przez okres rozruchu.

3.	Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 12 ust. 4  przedłoży do wglądu Zamawiającego dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 14.

4.	Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentu, o którym mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

5. 	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy oraz Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenie  mienia własnego jak  i mienia podwykonawców  znajdującego się na terenie budowy, a także zobowiązuje się zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

6.	Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na  własny  koszt, zgodnie z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowiącym załącznik  graficzny do planu BIOZ.

7. 	W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń, mieszkalnych, socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu z personelu Wykonawcy organizować jakichkolwiek tymczasowych czy stałych kwater mieszkalnych w budowlach, będących częścią Robót.

- zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiałów budowlanych oraz ich składowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem czystości i drożności dróg  dojazdowych do terenu budowy, oraz składowania i bieżącego usuwania wszelkich zbędnych dla prawidłowego prowadzenia robót urządzeń pomocniczych lub materiałów, odpadów, nieczystości oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

- dbałości o utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz,

- do segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości i gruzu budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a  także wywóz zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 oraz  Ustawy z  dnia  13 września 1996  o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach,

- po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu  w terminie odbioru robót.

8. 	Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

- szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas  realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

- szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji  i rękojmi.

- za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu budowy i wykonawstwo prac pożarowo niebezpiecznych,

- szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z terenem budowy wskutek prowadzenia robót,

- niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób nieupoważnionych.

9.	Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszelkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są niezbędne do wykonywania czynności objętych niniejszą Umową. W tym celu winien on zapewnić i użyć wszelkich niezbędnych urządzeń budowlanych, robót tymczasowych, środków transportu, materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia  i dystrybucji dostaw do różnych punktów Robót. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej,  winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wszelkie powyższe koszty uważa się za wliczone w ceny jednostkowe   i ceny ujęte w wycenionym przedmiocie Robót.

§ 8

Kierowanie projektowaniem i robotami

1.	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami projektowymi oraz budowlanymi w tym robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowiązującego prawa.

2. 	Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania pracami projektowym oraz robotami personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, potwierdzające posiadanie przez osoby wskazane w § 11 ust. 1 wymaganych uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb zawodowych, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3.	Zmiana osób, o których mowa w ustępie poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. 	Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami projektowym oraz budową/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

5.	Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż Zamawiający będzie miał prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrażenia zgody na zmianę w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzającym znajdują zastosowanie postanowienia ust  3 dotyczące kwalifikacji osoby zastępującej.

6. 	Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

7.	Skierowanie  do kierowania pracami projektowymi oraz robotami innych osób niż osoba wskazane w Ofercie Wykonawcy bez akceptacji Zamawiającego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 9

Dostęp do terenu budowy

1. 	Ustala się że:

- wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na teren budowy,

- osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy lub personelu jego podwykonawców i Personelu Zamawiającego; oraz wszelkiego innego personelu,                 o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego na terenie budowy, oraz

- osób z mocy prawa mających wstęp na teren budowy, w trakcie wykonywania czynności urzędowych.

2.	W celu prawidłowego zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać stosowne tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w szczególności zgodne z wymaganiami STWiORB.

### §10 Inspektorzy

1.	Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego, następujące osoby:

1)	 jako Główny Inspektor nadzoru inwestorskiego – P. ____________________________

2) 	jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – P. ____________________________

3)	 jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej – P. ____________________________

4) 	jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – P. ____________________________

2.	Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

3. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy.

§ 11

Personel

1. 	Wykonawca do pełnienia funkcji specjalistów ustanawia następujące osoby:

- jako Głównego projektant a– P. ____________________________

- jako Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej P_____________________

- jako Projektant branży elektrycznej – P. ___________________

- jako Projektant branży drogowej – P.  _____________________

- jako Kierownika budowy – P.  _____________________

- jako Kierownik robót sieciowych – P.  _____________________

- jako Kierownik robót elektrycznych – P.  _____________________

- jako Kierownik robót drogowych – P.  _____________________

2.  	Osoby wskazane w ust. 1 są osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy .

3. 	Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

### § 12

### Terminy

  - Termin wykonania niniejszej umowy wynosi maksymalnie 17 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy, jednak nie dłużej niż do 31.10.2014r., w tym :

a. termin przedłożenia do weryfikacji i akceptacji wstępnej koncepcji projektu, z uwzględnieniem podstawowych parametrów oraz kosztów realizacji inwestycji– nie przekroczy  2 miesięcy daty podpisania umowy

b.	termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej nie przekroczy  4 miesięcy liczonych od daty podpisania umowy,

c. termin wykonania całości Robót wraz z dostawą i instalacją wyposażenia wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz rozruchem oczyszczalni oraz szkoleniem pracowników nie przekroczy 11 miesięcy liczonych od daty uzyskania pozwolenia na budowę, przy czym Wykonawca przystąpi do robót najpóźniej w terminie 14 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę,

  - Wykonawca przystąpi do świadczenia usług w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

  - Niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do wykonania robót budowlanych.

  - Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 7 ust.3 i ust. 4 oraz § 17 ust. 4 wynosi do 7 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji technicznej oraz projektowej bez zastrzeżeń (potwierdzone protokołem odbioru dokumentacji).

  - Termin realizacji umowy uznaję się za dotrzymany, o ile Wykonawca robót przeprowadzi rozruch technologiczny oczyszczalni i szkolenia pracowników oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie wszystkich obiektów realizowanych w ramach umowy.

### §13

### Wynagrodzenie

            - Za przedmiot umowy Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie netto w wysokości ………….. zł.  (słownie …………………) powiększone o podatek VAT w wysokości 23% tj., ……….. zł. (słownie ………..) brutto……………. (słownie ….) .

2.  	Kwota, o której mowa w ust.1, obejmuje podatki oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy oraz wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy do Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej Umowy, w tym również koszty uzgodnień oraz wynagrodzenie z tytułu nadzoru autorskiego.

3.  	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, pozostaje wynagrodzeniem ryczałtowym, co oznacza, iż nie może ono ulec zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w stosunku do zatwierdzonych projektów, prace niewykonane nie podlegają zapłacie i wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone.

4.      Zapłata wynagrodzenia nastąpi według następującej zasady:

a.  8% kwoty wskazanej w § 13 ust. 1 umowy po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej;

b.	42% kwoty wskazanej w § 13 ust. 1 umowy po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej i po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 14 ust. I pkt 6 umowy;

b.   40 % kwoty wskazanej w § 13 ust. 1 umowy po wykonaniu oczyszczalni ścieków wraz z dostawami i rozruchem i po podpisaniu protokołu odbioru zgodnie z § 14 ust. II pkt 8 i ust. III pkt 4 umowy;

c. 10% kwoty wskazanej w  §13 ust. 1 umowy po podpisaniu protokołu odbioru końcowego zamówienia, o którym mowa w § 14 ust IV pkt 7..

5.     Zapłata wynagrodzenia , o którym mowa w §13 ust. 1 umowy każdorazowo następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury VAT pozostaje każdorazowo sporządzenie przez strony protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń.

6. 	Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz sporządzenia protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7.	Za nie dotrzymanie warunków płatności, o których mowa w ust. 6, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej.

§ 14

Odbiory robót

I.	W odniesieniu do robót kanalizacyjnych ustala się następujące zasady odbiorów:

1. 	Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości) dokonywane będą na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami określonymi w STWiORB zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie rzeczowo – finansowym.

2.	Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektorów nadzoru pod kierownictwem Głównego Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbiorów, o których mowa wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie później niż na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.

3.	Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do odbioru.

4.	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)	Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki,

2)	Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu robót zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki.

5.	Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi  oraz odbioru przed upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

6.	Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

- oryginał dziennika budowy;

- oświadczenie kierownika budowy:

- protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów w tym świadectwa zezwalające na stosowanie materiałów w budownictwie;

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub odbiorze po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 17 ust. 3 niniejszej umowy.

II.	W odniesieniu do obiektu oczyszczalni ustala się następujące zasady odbiorów:

1. 	Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości) dokonywane będą na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami określonymi w STWiORB zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie rzeczowo – finansowym.

2.	Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektorów nadzoru pod kierownictwem Głównego Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbiorów, o których mowa wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie później niż na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.

3.	Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i montażowych obiektu oczyszczalni oraz o osiągnięciu gotowości do odbioru tej części robót nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do odbioru.

4.	Po dokonaniu odbioru robót budowlano – montażowych Wykonawca przystąpi do prób końcowych. Próby końcowe uważa się za zakończone w momencie uzyskania przez obiekt oczyszczalni ścieków parametrów określonych w pozwoleniu wodno – prawnym. Próby końcowe będą przeprowadzone pod kierownictwem personelu wykonawcy , który pokryje koszty wymaganych badań, analiz, energii, smarów, paliw oraz części niezbędnych dla przeprowadzenia prób końcowych i ustalenia osiągnięcia przez obiekt oczyszczalni ścieków parametrów przewidzianych w pozwoleniu wodno – prawnym. Zamawiający zapewni i opłaci udział personelu własnego Zamawiającego niezbędnego do obsługi obiektu oczyszczalni ścieków w toku prób końcowych w ilości nie więcej niż liczba osób przewidziana do obsługi normalnej eksploatacji obiektu oczyszczalni ścieków.

5.	Po osiągnięciu przez obiekt oczyszczalni ścieków parametrów określonych w pozwoleniu wodno prawnym w ciągu 5 dni Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy.

6.	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, w szczególności w toku czynności odbioru końcowego w stosunku do obiektu oczyszczalni ścieków za wadę uznane będzie nieosiągnięcie parametrów określonych w pozwoleniu wodno – prawnym, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)	Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki,

2)	Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu robót zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki.

7.	Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi  oraz odbioru przed upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

8.	Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

- oryginał dziennika budowy;

- oświadczenie kierownika budowy:

- protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów w tym świadectwa zezwalające na stosowanie materiałów w budownictwie;

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub odbiorze po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 17 ust. 3 niniejszej umowy.

III.	W odniesieniu do dostaw* ustala się następujące zasady odbiorów:

- Każdorazowe sprawdzenie przedmiotu dostawy dla potrzeb oceny stanu wykonania niniejszej Umowy nastąpi według zasad określonych poniżej. Sprawdzenie przedmiotu dostawy związane z jego odbiorem zostaną przeprowadzone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nie później niż w terminie 5 dni przed rozpoczęciem dostaw, przy czym w szczególności może ono polegać na sprawdzeniu stanu technicznego przedmiotu dostaw oraz sprzętu znajdującego się na jego wyposażeniu, jak również sprawdzenie prawidłowości oraz kompletności dokumentacji związanej z przedmiotem dostawy, przy czym sprawdzenie zostanie dokonane zgodnie z możliwymi do zastosowania normami technicznymi.

- Sprawdzenie przedmiotu dostaw w celu oceny stanu wykonania niniejszej Umowy odbędzie się w dniu dostawy.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie o osobach umocowanych w jego imieniu do przeprowadzenia testów, w przypadku gdy będą to inne osoby niż wskazane w § 10 niniejszej Umowy.

- Zasady przeprowadzenia testów przedmiotu dostawy podczas jego końcowego odbioru, określa się następująco:

- Test powinien potwierdzić zgodność przedmiotu dostawy z zapisami SIWZ i będzie przeprowadzony przy dostawie przedmiotu dostawy do miejsca dostawy, zgodnie z ust 1. Protokół Odbioru, zostanie sporządzony i podpisany przez odpowiednio upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z jednej strony, oraz odpowiednio upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z drugiej strony.

- Opisany powyżej protokół będzie zawierał w szczególności:

(i)	 wskazanie zbadanych elementów dostawy;

(ii)	zgodność dostawy z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ,

(iii) potwierdzenie możliwość bezpiecznej i zgodnej z SIWZ eksploatacji przedmiotu dostawy

(iv) potwierdzenie sprawnego działania przedmiotu dostawy

(v)	oświadczenie o niestwierdzeniu wad fizycznych lub ewentualne wskazanie  stwierdzonych wad fizycznych .

- Zostaną podpisane trzy oryginalne protokoły odbioru dostawy - dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Podpisanie takiego protokołu przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy uważane będzie za dostarczenie przedmiotu dostawy.

- W przypadku, gdy dostarczony zestaw, po wykonaniu dostawy i po uruchomieniu wykaże jakiekolwiek wady, zestaw, ewentualnie sprzęt wchodzący w skład zestawu zostaną wymienione zgodnie z obowiązkami wynikającymi z gwarancji.

5.	Jeśli w wyniku testów przedmiot dostawy okaże się niezgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ, Zamawiający może nie wyrazić zgody na jego odbiór, a Wykonawca dostarczy w jego miejsce inny przedmiot dostawy, bądź też dokona wszelkich niezbędnych, a dopuszczalnych technologicznie zmian, by spełnić wymagania zawarte w SIWZ bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

6.	W przypadku, gdy jakikolwiek element przedmiotu dostawy podlegający sprawdzeniu w celu oceny stanu wykonania Umowy lub dokonania odbioru ma wady 17 pkt II, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę tego przedmiotu wolnego od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

7.	Żadne z powyższych postanowień nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielenia gwarancji jakości dla dostarczonego przedmiotu dostaw lub pełnienia innych obowiązków wynikających z Umowy.

8. 	Korzyści i ciężary związane z przedmiotem dostawy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy przechodzą na Zamawiającego z chwilą przejęcia przez Zamawiającego całości przedmiotu niniejszej umowy co zostanie potwierdzone spisaniem przez strony protokołu odbioru końcowego dostaw.

IV. 	W odniesieniu do końcowego odbioru przedmiotu zamówienia ustala się:

1.	Zakończenie wszystkich wymaganych robót oraz przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób i sprawdzeń przez kierownika budowy, Wykonawca stwierdza wpisem o dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem faktycznym przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego robót z dniem wpisu do dziennika budowy.

2.	Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości do odbioru nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do odbioru.

3. 	W czynnościach odbioru robót (odbiór częściowy i odbiór końcowy) uczestniczyć będą przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, w tym kierownicy robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zależności od potrzeb także osoby pełniące nadzór autorski nad inwestycją.

4.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)	Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia,

2)	Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru robót zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do gotowości odbioru robót zawierających wady, o których mowa w ust. 7 pkt. 1). Zamawiający wyznaczy datę odbioru po usunięciu wad do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Postanowienia dotyczące odbioru stosuje się odpowiednio.

6.	Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi  oraz odbioru przed upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

7.	Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

- oryginał dziennika budowy;

2)	protokoły odbiorów robót, o których mowa w ust. II, III i IV,

3) 	dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej,

- pisemne oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu Umowy z projektem budowlanym, prawomocnym pozwoleniem na budowę, wszelkimi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie,

5)	inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej i   elektronicznej,

6)	     atesty na wbudowane materiały i urządzenia,

7)	aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia materiałów i urządzeń do odbioru,

8) 	dokumenty gwarancyjne: na wykonany przedmiot umowy, zainstalowane/dostarczone urządzenia i wbudowane materiały, wystawionego z datą odbioru końcowego i przekazanego Zamawiającemu w trakcie tego odbioru,

### §15 Podwykonawstwo

1.	Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części przedmiotu zamówienia z innymi podmiotami z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, ani nie zwiększy kosztów wykonania tego zamówienia.

2.	Zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą. Wykonawca nie później niż 21 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.

3.	Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

4.	Płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks cywilny.

5.	Przed wystawieniem Faktury VAT, obejmującego kwotę należną Podwykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy dowodu, że Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne mu na mocy wcześniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potrącenia. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku przedstawienia takich dowodów, z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca:

1)	dostarczy Zamawiającemu pisemnych przekonywujących dowodów, że Wykonawca jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz

2)	dostarczy Zamawiającemu odpowiednich dowodów na to, że Podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do których mają zastosowanie postanowienia zawarte w punktach 1) i 2). Kwoty wypłacone Podwykonawcy, Zamawiający potrąca Wykonawcy z kwoty przysługującej mu na podstawie najbliższej faktury VAT.

6.	Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w §12 niniejszej umowy.

7.	Zakłada się, że nie będzie wymagało uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego:

1) zatrudnienie innych osób, niż wymienione w § 11 niniejszej umowy,

2) zakup materiałów zgodnych z wymaganiami SST.

8.	Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. Zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą, o której mowa w ust 2 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie umowy lub działania albo zaniechania Podwykonawcy.

§ 16

Gwarancja jakości

              - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na:

1)	wykonane roboty budowlane (materiały, urządzenia, robociznę) wynosi 60 miesięcy,

2) 	wykonane instalacje sieci wewnętrznych oraz urządzenia obiektu oczyszczalni ścieków wynosi 60 miesięcy.

3)    dostarczone w ramach dostaw maszyny i urządzenia wynosi 60 miesięcy,

2. 	Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przesz Zamawiającego najpóźniej w terminie odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny powinien odpowiadać minimalnym wymogom określonym w:

a) 	wzorze karty gwarancji jakości dla wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 6 do niniejszej umowy)

b)	 wzorze karty gwarancji jakości na sprzęt i części zamienne (załącznik nr 7 do niniejszej umowy)

c) 	ust 11-14 dla przedmiotu dostaw*.

3.  	Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1) 	w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w dniu potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

2) 	dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

3) 	dla dostarczonych maszyn i urządzeń wraz z dniem dostawy potwierdzonym w protokole odbioru dostawy*:

4. 	Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

5. 	Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

6. 	Wykonawca gwarantuje, że towar dostarczony w ramach dostaw jest nowy i nie używany. Wykonawca gwarantuje, że towar dostarczony w ramach dostaw jest pozbawiony ujawnionych wad w rozwiązaniach technicznych, produkcyjnych i materiałowych.

7.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne przedmiotu dostaw znane mu do momentu wydania przedmiotu dostawy Zamawiającemu.

8.	Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu dostawy z opisem przedmiotu dostawy w SIWZ.

9.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu Dostaw, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich do przedmiotu Dostawy.

10.	Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot Dostawy dostarczony w ramach Umowy jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu ust 8, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Dostawy.

11.	Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny co do jakości Przedmiotu Dostawy wystawiony przez siebie lub osobę trzecią pisemnie wskazaną Zamawiającemu, w szczególności dokumentem potwierdzającym uprawnienia Zamawiającego do realizacji roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji jakości jest protokół przekazania przedmiotu dostawy.

10.	Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie Dostawy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstałe z przyczyn, za które producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

12.	Gwarant po zgłoszeniu wady niezwłocznie usunie usterkę lub usterki na własny koszt.

13.	Do uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie jest wymagane dokonywanie przeglądów technicznych w autoryzowanych serwisach.

14.	Gwarant zobowiązany jest do przystąpienia do czynności usunięcia zgłoszonej usterki lub zgłoszonych usterek, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia wystosowanego przez Zamawiającego. gwarant zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonej usterki lub zgłoszonych usterek w terminie 21 dni od przystąpienia do naprawy przedmiotu Dostawy względnie dostarczenia Zamawiającemu zamiennego sprzętu o tych samych co przedmiot Dostawy parametrach technicznych.

§ 17

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę __ PLN (słownie złotych: _______________________).

2.	Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie _________________________ .

Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

1) 	70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty wystawienia (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości Robót. (w tym potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym),

2) 	30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady, tj. po upływie 12 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego całości robót budowlanych.

4.	Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru przed upływem okresu rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 18

Ubezpieczenie

1.  	Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową:

- Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę równą wartości realizowanego Kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno obejmować co najmniej ubezpieczenie obiektów, budowli, materiałów, sprzętu, urządzeń, mienia  ruchomego od  szkód  wynikających  z  ich  zniszczeń, a  także  od  ognia, huraganu, zalania  i  innych  zdarzeń  losowych.

- Umowa Ubezpieczenia OC deliktowego dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

2.	Ubezpieczeniem należy objąć również Podwykonawców oraz personel Zamawiającego.

3.	Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej wskazane w ust. 1. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

4.	Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których  mowa w ust. 1. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia prac.

5.	W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy oraz przedkładać dokument potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego ubezpieczenia.

§ 19

### Kary umowne

1.	Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a)	za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej lub opóźnienia w robotach budowlanych w wysokości stanowiącej równowartość 0.5 % wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w §13 ust. 1umowy, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10 % wynagrodzenia;

b)	za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji projektowej lub robotach budowlanych stwierdzonych przy odbiorze opóźnienia w robotach budowlanych, w wysokości stanowiącej równowartość 0.5 % wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w §13 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 10 % wynagrodzenia;

c)	za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości stanowiącej równowartość 20 % wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w §13 ust. 1 umowy, z wyłączeniem sytuacji określonej w § 7 ust. 1 lit. c) umowy.

2. 	Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą być potrącane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kwot przewyższających wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

### § 20

Odstąpienie od umowy

1.	Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących sytuacjach:

a)	w przepadku gdy Wykonawca rażąco narusza swoje obowiązki, w ten sposób, iż łączna wysokość kar umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu uzupełnienia dokumentacji projektowej lub opóźnienia w robotach budowlanych, przekracza 10 % wynagrodzenia(wraz z podatkiem VAT), określonego w § 13 ust. 1 umowy – odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższej okoliczności,

b)	w przepadku gdy Wykonawca rażąco narusza swoje obowiązki, w ten sposób, iż łączna wysokość kar umownych z tytułu opóźnienia w usunięciu wad dokumentacji projektowej, lub robotach budowlanych stwierdzonych przy odbiorze (również w okresie gwarancji), przekracza 10 % wynagrodzenia(wraz z podatkiem VAT), określonego w § 13 ust. 1 umowy – odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższej okoliczności,

c)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższej okoliczności,

d)	w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy – odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższej okoliczności.

### 2.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 21

Prawa autorskie

- Na mocy niniejszej umowy Wykonawca bez odrębnego oświadczenia, przenosi w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 4 lit. a), na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do projektu (utworu) wytworzonego w toku realizacji niniejszej umowy z chwilą ich przyjęcia przez Zamawiającego.

- Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, następuje bez ograniczenia, co do terytorium, czasu, ilości egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie używania utworu

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. c) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworów wytworzonych w toku realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca ma prawo pozostawić u siebie utrwalone materiały stanowiące przedmiot umowy, jedynie dla celów własnej dokumentacji.

- Wraz z oddaniem utworu Wykonawca wyraża zgodę na jego publiczne wykorzystanie.

- Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez Zamawiającego,  wszelkich zmian w utworach, o których mowa w ust. 1.

- Udzielone na mocy niniejszej umowy uprawnienie do dokonywania zmian oraz modyfikacji w utworze pozostaje bez jakichkolwiek ograniczeń.

- Uprawnienie, o którym mowa w ust. 6, obejmuje swym zakresem upoważnienie Zamawiającego do udzielania zgody innym podmiotom do modyfikacji utworów, o których mowa w ust. 1, w zakresie w jakim jest do tego uprawniony Zamawiający. Nadto wyżej wskazane uprawnienie obejmuje zgodę Wykonawcy na korzystanie oraz na rozporządzanie opracowaniami utworu.

- Wykonawca oświadcza, iż upoważnienie, o którym mowa w ust. 6, nie zostanie przez niego cofnięte.

- Strony ustalają, iż wszelkie oświadczenia wykonawcy niezgodne z zapisem ust. 9 pozostawać będą nieważne.

- Wykonawca oświadcza, iż ponosi wszelką odpowiedzialność względem osób trzecich  
z tytułu dokonania naruszeń praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest z chwilą przekazania utworu do posiadania względem niego praw w takim zakresie aby mógł prawidłowo wykonać niniejszą umowę. Niedochowanie powyższego obowiązku powoduje odpowiedzialność Wykonawcy.

§ 22

Zmiana Umowy

- Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 – 10.

- Zmiana może obejmować:

1)	zmiany wprowadzone przez Zamawiającego polegające w szczególności na: wykonaniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej inwestycji oraz PFU, zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski.

2)	pominięciu jakiejkolwiek części Robót (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim),

3)	zmiany w kolejności i terminach wykonywania Robót,

4)	zastąpienie zakresu planowanych do wykonania Robót innym zakresem Robót przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy.

5) 	w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmianę zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcom,

6) 	zmiany wysokości należnych podatków i opłat w szczególności zmiany stawki podatku VAT,

- Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:

1) 	Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego.

2) 	Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

4.	Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 3, wraz z tą propozycją przedłoży:

1)	opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2)	szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz                z uzasadnieniem.

5.	Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający, w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego, (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 4.

6. 	W przypadku upływu terminu podanego w ust. 5, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona.

7.	Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia 
ust. 5 - 6.

8.	W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym aneksem.

9.	Zmiana nie może powodować zmiany kwoty określonej § 13 ust. 1, przy przyjęciu której w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy.

10.	Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez podpisanie Aneksu. Zmiana Umowy- Aneks nie może być podpisany później niż 15 dni przed upływem terminu realizacji umowy wskazanego w § 11 ust. 1.

11.	Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1-10 jest nieważna.

### §23

### Postanowienia Końcowe

1. 	Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. 	W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu cywilnego.

4. 	Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.

5. 	Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

………………………………………					………………………………

### Załącznik nr 5

### WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI DLA WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

- Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urządzenia będące przedmiotem zamówienia wynosi 60 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego całości robót. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy wszelkie wchodzące w jego skład:

- obiekty

- urządzenia

- roboty ziemne

- wszelkie inne wykonane roboty, w szczególności renowacje ciągów komunikacyjnych

3.	Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne:

- W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 5 dni od daty jej wystąpienia (wykrycia).

- Maksymalny czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii do przyjazdu serwisanta wyniesie 36 godzin roboczych.

- Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze  od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystąpieniu.

- Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa – niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków Umowy z Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej.

- Gwarancja dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót nie obejmuje roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:

  - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika,  niewłaściwego przechowywania lub konserwacji,

  - obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją

  - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby,

  - uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne),

  - uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczenie podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

4.		W przypadku kiedy awaria, o której mowa w pkt 1 nie nastąpiła z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający.

### Załącznik nr 6

### WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI NA SPRZĘT I CZĘSCI ZAMIENNE

- Wymagany okres gwarancji na sprzęt i części zamienne wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego całości robót a na wykonane instalacje sieci wewnętrznych oraz urządzenia obiektu oczyszczalni ścieków wynosi 60 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego całości robót w zakresie obiektu podczyszczalni odcieków. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. Dodatkowo w stosunku do technicznej jakości instalacji Wykonawca udzieli gwarancji na jej bezawaryjne działanie przez okres 2 lat, licząc od momentu zakończenia fazy rozruchowej.

- Wykonawca gwarantuje dostawę najnowszego modelu nowych, nie używanych Urządzeń i części zamiennych i włączenie wszystkich najnowocześniejszych ulepszeń do projektu i materiałów.

- Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone urządzenia i materiały są wolne od wad wynikających z projektowania, materiałów czy jakości wykonania.

- Wykonawca gwarantuje, że wszystkie maszyny i urządzenia będą fabrycznie nowe, spełniające polskie normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne:

- W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić pisemnie (listownie lub faksem) Wykonawcę w terminie 5 dni od daty jej wystąpienia (wykrycia).

- Maksymalny czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii do przyjazdu serwisanta wyniesie 36 godzin roboczych.

- Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający wyznacza pożądany termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w możliwie najkrótszym czasie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili otrzymania zawiadomienia o ich wystąpieniu.

- Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa – niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków Umowy z Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej.

- Wykonawca przeprowadzać będzie okresowe kontrole, konserwację i naprawy dostarczonego sprzętu, gwarantuje dostawę części zamiennych koniecznych do przeprowadzenia napraw i ponosić będzie koszty takich zobowiązań.

- Wykonawca przedstawi harmonogram okresowych kontroli, konserwacji i napraw, które nie mogą być sprzeczne z  programem eksploatacji i nie mogą skutkować utratą gwarancji.

- Gwarancja dla dostarczonego sprzętu i części zamiennych nie obejmuje roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika,  niewłaściwego przechowywania lub konserwacji,

- obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby,

- uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne),

- uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczenie podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

- W przypadku kiedy awaria, o której mowa w pkt 1 nie nastąpiła z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający.

- Wykonawca zapewnia dostawę części zamiennych dla instalacji technologicznych przez okres 10 lat od daty rozpoczęcia użytkowania oczyszczalni.

- Instalacja oczyszczalni powinna zapewnić oczyszczanie  minimum ….. m3/ dobę (………m3/rok). Spełnienie tego warunku zostanie potwierdzone danymi z systemu pomiarowego ilości oczyszczanych ścieków w trakcie rozruchu.

- Ilość osadu nadmiernego w granicach 1% objętości oczyszczalnych ścieków na dobę.