# ZPD.271.5.2016

- SPECYFIKACJA

- ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

na zadanie p.n.:

„Odbudowa drogi gminnej nr 746/2 (Do Wyciągu)
  w miejscowości Łosie, w km 0+000-0+450”.

CPV:  45233142-6

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

| Gmina Ropa |  |
| --- | --- |
| Ropa 733, 38 – 312 Ropa NIP 738-21-30-282, REGON 491892660 |  |
| tel. (018) 353-40-14, 353-40-17 |  |
| fax. (018) 353-40-17 wewn. 55 |  |

ZATWIERDZAM:

Wójt Gminy Ropa

Jan Morańda

Ropa, 20 maja 2016 r.

- SPIS TREŚCI

- Informacje ogólne.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych wymaganych dokumentów.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z Wykonawcami.

- Wymagania dotyczące wadium.

- Termin związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Miejsce oraz termin składania ofert.

- Miejsce, sposób i termin otwarcia ofert.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Ogłoszenie wyników postępowania oraz informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Załączniki:

Załącznik 1		Wzór formularza oferty

Załącznik 1A		Przedmiary robót / Kosztorysy ofertowe – wzór

Załącznik 2 		Oświadczenie Wykonawcy z art.22 ust. 1 ustawy PZP

Załącznik 3 		Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
                                      ustawy PZP

Załącznik 4 		Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP

Załącznik 5  		Wykaz wykonanych robót

Załącznik 6  		Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik 7    		Wzór umowy

I.	INFORMACJE OGÓLNE

1.	Gmina Ropa, 38-312 Ropa 733, tel. (018) 353-40-14,  fax. 353-40-17, zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Odbudowa drogi gminnej nr 746/2 (Do Wyciągu) w miejscowości Łosie, w km 0+000-0+450”.

CPV:  45233142-6

- Urząd Gminy Ropa pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 720 do 1520 . Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164), zwaną dalej „ustawą” lub „PZP”.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl, w dniu 25.05.2016 r., Nr 134992-2016 oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
(w budynku Urzędu Gminy Ropa) i na stronie internetowej Zamawiającego www.ropa.iap.pl.

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

- SIWZ oraz pytania, odpowiedzi, zmiany treści SIWZ Zamawiający umieści na stronie internetowej www.ropa.iap.pl oraz przekaże Wykonawcom, którym przekazano SIWZ na wniosek, o którym mowa 
w art. 42 ust. 2 PZP. Zmiany ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, 
aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do  przygotowania oferty 
oraz podpisania umowy.

- Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku. Opłata jakiej Zamawiający będzie żądał za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
to koszt jej druku lub koszt druku i przekazania.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Rozliczenia nie będą prowadzone w walutach obcych.

- Jeżeli Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
w zakresie wiedzy i doświadczenia, w których wartości podane będą w walutach innych niż złoty polski, zostaną one przeliczone wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia podpisania protokołu odbioru końcowego lub równoważnego dokumentu potwierdzającego datę zakończenia zadania.

- Zgodnie z art. 27 Pzp wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i odpowiedzi oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy, muszą przekazywać pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą formę faksu lub poczty elektronicznej, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (art. 27 ust. 2 PZP).

- Zgodnie z art. 82 ust. 1 PZP Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych i w częściach.

- Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje:

- udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP,

- zebrania Wykonawców,

- zawarcia umowy ramowej,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP.

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Podwykonawcy:
19.1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

18.2. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców, Wykonawca winien wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy lub podać nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 (zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy pzp).

18.3. Wykonawca może za zgodą Zamawiającego zmienić lub zrezygnować z Podwykonawcy wskazanego w ofercie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielni spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

II. 	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia są: Roboty drogowe pn.:

„Odbudowa drogi gminnej nr 746/2 (Do Wyciągu) w miejscowości Łosie, w km 0+000-0+450”.

CPV 45233142-6.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podbudowy i nawierzchni na jednym odcinku drogi o długości 450 m 
i szerokości nawierzchni 2,75 m.

Zakres Robót w ramach przedmiotowego zadania obejmuje:

- profilowanie i zagęszczanie podłoża – 1 485,00 m2

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z pospółki naturalnej, gr. 30 cm – 1 485,00 m2,

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia, gr. 8 cm – 1 305,00 m2,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej, gr. 7 cm – 1 237,50 m2,

- obsypanie poboczy pospółką naturalną (2 x 0,50 m) - 450,00 m2,

- roboty ziemne (udrożnienie rowu przydrożnego) – 92,50 m3

Informacje dodatkowe.

| 1. | Wszystkie powyższe roboty zostały w sposób szczegółowy ujęte w kosztorysie ofertowym do wypełnienia przez Wykonawcę. |
| --- | --- |
| 2. | Termin realizacji zadania do 12.08.2016 r. |
| 3. | Roboty winne być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. |
| 4. | Okres gwarancji – 36 miesięcy. |
| 5. | Drogi przebiegają zarówno przez teren zabudowany jak i niezabudowany i położona jest w terenie o nachyleniu podłużnym wynoszącym 5,0 – 10,0 %. Pas drogowy jest wąski, ma szerokość około 3,50 m. Odbudowywana droga gminna posiadają obecnie nawierzchnię gruntowo – żwirową. Droga dojazdowa do placu budowy posiada nawierzchnię asfaltową. Konstrukcja tej nawierzchni nie pozwala na zastosowanie przez Wykonawcę robót ciężkiego sprzętu do transportu materiałów na plac budowy. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania środków transportu do faktycznych warunków występujących w terenie, uwzględniając w szczególności nośność dróg dojazdowych oraz warunki atmosferyczne. W przypadku wystąpienia zniszczeń spowodowanych przez Wykonawcę a powstałych na drodze po przekazaniu placu budowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy wyłącznie na swój koszt. Prace drogowe utrudnione będą przez brak mijanek na drodze dojazdowej do placu budowy. |

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ.

Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w przedmiarach robót, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, itp., nazwy materiałów, urządzeń,  nazwy producentów bądź znaki towarowe, są wymienione jedynie pomocniczo – dla zobrazowania rodzaju danego materiału czy urządzenia.

Dopuszcza się w składanej ofercie zastosowania materiałów, urządzeń innych niż wymienione w opisanych powyżej dokumentach – lecz o parametrach jakościowych nie gorszych niż zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Wszelkie materiały uzyskane z rozbiórki istniejących elementów pasa drogowego, podczas prowadzenia robót drogowych będących przedmiotem zamówienia, stanowią własność Zamawiającego i muszą być złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca przed złożeniem oferty musi zapoznać się z terenem – miejscem wykonania przedmiotu zamówienia.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowiązek okazać w stosunku do użytych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności, lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatę techniczną, lub świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez IBDiM.

Wykonanie robót ma być zgodne ze sztuką budowlaną oraz zaleceniami podanymi do stosowania 
w STWiORB.

W celu wykonania zadania wykonawca ma opracować projekt oznakowania na czas wykonywania robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r (Dz.U. Nr 177 z dnia 14.10.2003r poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 12.08.2016 roku.

# IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1) 	Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia wg zasady spełnia/nie spełnia.

2) 	Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna, gdy Wykonawca:

a) w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał  min. 2 zadania polegające na budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie  dróg, których charakter odpowiada przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto min.  100.000,00 złotych, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania,

b)  załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.

3) 	Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia wg zasady spełnia/nie spełnia.

4) 	Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca:

4.1) wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: min. 1 osobą na stanowisko Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania  robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

4.2) wskaże podstawę do dysponowania tymi osobami,

4.3)  oświadczy, że wykazane osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wg zasady spełnia / nie spełnia.

5) 	Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia wg zasady spełnia/nie spełnia.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POZOSTAŁYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1)	W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2) należy przedłożyć

1.1. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w zakresie wraz z podaniem ich rodzaju 
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ.

1.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg załącznika nr 6 SIWZ.

1.3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zawarte w Załączniku Nr 6).

1.4. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 PLN,

2)	W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 3.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3)	Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada  dokument wystawiony w kraju, w  którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4)   Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zmianami) albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

5)	Inne dokumenty

- Wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik Nr 1.

- Wypełniony i podpisany „Kosztorys ofertowy” -  jako element pomocniczy – Załącznik Nr 1A

5)	Informacje dodatkowe

a)  Dowodami, o których mowa w wykazie robót budowlanych jest poświadczenie.

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia, jako dowód traktowane będzie również oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

b)  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie dotyczącym dokumentów podmiotów zagranicznych, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, założone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c)  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

d)  W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

e)  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych (jeśli dotyczy) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz 
w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielania ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonaniu zamówienia (np. wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia (uczestnictwo polegające na podwykonawstwie lub uczestnictwo o innym charakterze, sposobie i zasadach).

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia tych zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy.

f)  Dokument, z którego wynika upoważnienie osoby / osób do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę.

g)   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w myśl art. 23 ustawy pzp: g.1) należy dostarczyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez notariusza.

g.2) Dokumenty składane w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winien złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

g.3) Informację o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

# VI.	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGOZ WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:

- Forma porozumiewania się z Wykonawcami została określona w Rozdziale I pkt 12 SIWZ;

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po terminie składania ww. wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ;

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej. Zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców;

- Jeżeli  zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia i zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień Publicznych;

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

- W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian w ofertach, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

- Informacje o wyniku postępowania (wybór oferty, wykluczenie Wykonawców i odrzucenie ofert) Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty, a informację 
o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza równocześnie na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

2.	Osoby uprawione do porozumienia się z Wykonawcami:

- Roman Gruca – Inspektor w Urzędzie Gminy Ropa,  tel. (18)  353-40-14, w siedzibie Zamawiającego,
 w godz. od 0720 do 1520.

VII.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2.500,00  zł (słownie:-  dwa tysiące
        pięćset złotych 00/100-) w formie zgodniej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

- w pieniądzu;

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- w gwarancjach bankowych;

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

2. 	W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto 
w Banku Spółdzielczym w Gorlicach, nr 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002.

Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. 
Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.

3. 	W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć 
nie później niż przed upływem terminu składania ofert w kasie Urzędu Gminy Ropa. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt. 4.

4. 	Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą / przekaże za pośrednictwem kuriera lub inne osoby,  winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”.

5. 	Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania z zastrzeżeniem pkt. 12, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

6. 	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem pkt. 10.

7. 	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu niżej wymienionych w pkt 11 i 12 okoliczności.

8. 	Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie 
z punktem 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

9. 	Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia  rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

10. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana 
za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. 	Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego 
w przypadku, gdy:

  - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, lub informacji o tym,  że nie należy do9 grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

# VIII. 	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

IX.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1.	Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzór formularza oferty, stanowiący załącznik 
Nr 1 do SIWZ. Do oferty winny być dołączone  dokumenty wymienione w Rozdziale V niniejszej Specyfikacji (SIWZ).

2.	Załączniki powinny zostać wypełnione (bądź przepisane z zachowaniem treści) przez Wykonawcę bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian skutkujących zmianą sensu ich treści.

3.	Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
W przypadku dołączenia do oferty kopii bądź kserokopii dokumentu, każda zapisana strona powyższej kopii bądź kserokopii musi być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4.	Złożona oferta wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami musi być zgodna z treścią SIWZ.

5.	Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być napisana w języku polskim, nieścieralnym atramentem, 
na maszynie lub komputerze.

5.1  Dokumenty wymagane w postępowaniu sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.	Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6.1. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

7.	Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane kolejnymi numerami oraz spięte. Wszystkie miejsca w których wykonawca naniósł zmiany (korekty wpisów własnych) muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

8.	Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu (np. kopercie). Opakowanie/Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:

Oferta na:

„Odbudowa drogi gminnej nr 746/2 (Do Wyciągu) w miejscowości Łosie, w km 0+000-0+450”.

CPV 45233142-6.

Nie otwierać przed dniem 09.06.2016 r., godz. 9:00

9. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania Zamawiający
nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.

10.   Zamawiający, zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

11.	Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie 
z postanowieniem SIWZ pkt. 8, a koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Wykonawca nie może wycofywać i dokonywać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

11.	Dokumenty przetargowe, które zostały otwarte w dniu otwarcia ofert zatrzymuje Zamawiający.

X.	MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa, w pok. Nr 1 – Sekretariat (II piętro), nie później niż dnia 09.06.2016 r. do godz. 08:30

XI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT.

1.	Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.06.2016 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa, pok. Nr 15 - parter.

2.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy poda kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3.	W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem „WYCOFANIE”, następnie „ZMIANA”, 
a później wg kolejności wpływu – tj. dat i godzin wpłynięcia ofert.

4.	Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, zawarte w ofertach.

5.	Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

5.1. Protokół lub załączniki do protokołu Zamawiający udostępnia niezwłocznie na wniosek.

5.2. W wyjątkowych przypadkach w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

6.	Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł (na formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie dowodów potwierdzających, że:

a) informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej,

b)informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny, o ile ma wartość gospodarczą, prawną.

c) Wykonawca poczynił działania w celu zachowania poufności tych informacji poprzez ochronę fizyczną lub prawną.

Brak elementu wykazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, będzie powodował, że zastrzeżenie nie będzie miało zastosowania.

Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

7.	Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako „tajemnica przedsiębiorstwa” były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte, zszyte, oddzielone od pozostałych, jawnych części oferty.

XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- Wykonawca w ofercie winien przedstawić cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, wyliczoną w oparciu o Przedmiar robót – Załącznik 1A, uwzględniając wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, wymagane opłaty bez względu na okoliczności i źródła ich powstania oraz upusty, których Wykonawca zamierza udzielić.

2.	Koszty muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym.

3.	Zamawiający poprawi ofertę zgodnie z art. 87 ust. 2 PZP.

4.	W formularzu oferty należy podać cenę oferty w zł:

- bez podatku VAT – cena netto,

- kwotę podatku VAT - podatek VAT,

- łącznie z podatkiem VAT – cena brutto.

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy 
o podatku od towarów i usług.

5.	Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

5.1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008);

5.2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

A)  CENA OFERTY – 95 %

B)  GWARANCJA –     5 %

2. Cena oferty – A(x)

- Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 95 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych 
w ofertach na wykonanie zamówienia objętego przetargiem,

- Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

C min

A(x) = ----------  x 95

C (x)

gdzie:

A(x) 	– ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny

Cmin 	– cena brutto najniższa wśród cen zawartych w badanych ofertach na zadanie objęte przetargiem

C(x) 	– cena brutto zawarta w ofercie „x”

3. Gwarancja – B(x)

Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium przyznawane będą następująco:

| L.p. | Udzielona gwarancja na roboty budowlane w latach | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 lata (wymagane) | 0 |
| 2 | 3 lata | 1 |
| 3 | 4 lata | 2 |
| 4 | 5 lat | 3 |
| 5 | 6 lat | 4 |
| 6 | 7 lat | 5 |

4. Łączna ocena oferty:

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów za sumę wszystkich kryteriów (tj. najwyższą wartość wskaźnika W) wg wzoru:

W(x) = A(x) + B(x)

Gdzie:

W(x)  -  wskaźnik ceny oferty,

A(x)  -  ilość punktów przyznana ofercie „x” za cenę ofertową,

B(x)  -  ilość punktów przyznana ofercie „x” za udzieloną gwarancję

5.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, niniejszej specyfikacji oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów.

Zgodnie z art. 91 ust. 4 PZP, w przypadku gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny oraz gwarancji i nie będzie możliwe wybranie ofert najkorzystniejszej, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

6.	W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy – PZP, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie 
nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 
lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa , do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

- Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający może żądać od Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.

- Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów (…) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nie czytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli zaistnieją przypadki określone w art. 89 ust. 1 PZP.

XIV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, uzasadnienie wyboru oferty, przyznaną punktację w każdym kryterium 
oraz łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, po upływie którego umowa może zostać zawarta.

- Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 1a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Ropa).

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z ww. kryterium, 
jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie wcześniej niż w terminie określonym ustawą PZP, tj. nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, 
albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3,  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę lub nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

- Przed podpisaniem umowy przedstawiciel Wykonawcy winien przedstawić pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów.

- W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp  żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed podpisaniem umowy.

XV. 	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. 	Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 8 % ujętej w umowie wartości brutto w formie zgodniej 
z art. 148 ust. 1 ustawy PZP, tj.:

- w pieniądzu;

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy  jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- w gwarancjach bankowych;

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej;

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

2. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, poręczeń winno być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.

3. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem 
na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Gorlicach, nr  18 8795 0005 2001 0019 3858 0002

4. 	Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone 
we wzorze umowy.

5. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być złożone przed podpisaniem umowy.

XVI.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY LUB WZÓR UMOWY.

    - Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie
z zapisami we wzorze umowy.

XVII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art. 179 - 198 ustawy, 
w szczególności:

1. Podmioty uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – PZP. Organizacjom uprawnionym, wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa UZP, przysługują środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ.

2. Odwołanie:

2.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy.

2.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

2.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w SIWZ.

2.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 
on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

2.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

2.8. Na czynności, o których mowa w pkt. 2.7 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

3. Terminy wnoszenia odwołań:

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie  
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3.1 i 3.2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców 
do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia 
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

- Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

- Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

- Izba ogłasza orzeczenie po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz podaje ustnie motywy rozstrzygnięcia.

- Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyła się stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia lub wydania postanowienia.

      - Skarga do sądu:

4.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

4.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

4.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

4.4. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi 
do sądu.

4.5. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

Załącznik nr 1

OFERTA

Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanym przez Gminę Ropa, na zadanie p.n.:

„Odbudowa drogi gminnej nr 746/2 (Do Wyciągu) w miejscowości Łosie, w km 0+000-0+450”.

CPV 45233142-6.

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy:

ulica ......................................................   nr domu  ..................................

kod .......................................................   miejscowość ..................................

powiat ..................................................    województwo ..................................

tel.: ......................................		fax: ....................................................................................

REGON:................................		NIP: ...................................................................................

Kod(y) Polskiej Klasyfikacji Działalności:

......................................................................................................................................................................

- Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy 
(imię i nazwisko)  ........................................... tel. ......................e-mail......................

- Oferujemy wykonanie zamówienia objętego przetargiem za cenę ryczałtową:

Cena netto: .......................................... zł

Podatek VAT w kwocie: ......................... zł

Cena brutto: ......................................... zł

(słownie: ..................................................................................................................................................)

Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia

- Na wykonanie ww. zamówienia udzielamy  ………… lat gwarancji na roboty budowlane.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy sami/przy udziale podwykonawcy(ów)*

6.1.	Zakres prac powierzony podwykonawcy (branże) …………………………………………………………….

- Wadium w kwocie …………………… zł zostało wniesione:

-	w formie:.....................................................................................

-	w dniu:......................................................................(dowód wniesienia wadium w załączeniu),

Zwolnienia wadium prosimy dokonać:

-	na konto.......................................................................................

- zwrot gwarancji..................................................................(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (wraz ze zmianami) 
i akceptujemy warunki w niej zawarte bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy wg wzorca wymaganego przez Zamawiającego 
(wraz ze zmianami) i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w SIWZ zostanie wniesione najpóźniej w dacie zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że jesteśmy* ¤ nie jesteśmy* płatnikiem podatku VAT od towarów i usług.

- Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna 
z aktualnymi   przepisami ustawy o podatku od towarów i usług .

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Integralnymi załącznikami do niniejszej oferty są:

.......................................................................................

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

................................, dnia  ......................			..........................................................................								imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby

*niepotrzebne skreślić	upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1A

PRZEDMIAR ROBÓT / KOSZTPRYS OFERTOWY - wzór

Nazwa wykonawcy ....................................................................................................................

Nazwa zadania:  „Odbudowa drogi gminnej nr 746/2 (Do Wyciągu) w miejscowości Łosie, 
                           w km 0+000-0+450”.

CPV 45233142-6.

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 231/103/4 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV (WYRÓWNANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI) | m2 | 1 485,00 |  |  |
| 2 | KNR 231/114/1 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm | m2 | 1 485,00 |  |  |
| 3 | KNR 231/114/2 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości – POGRUBIENIE DO 30 cm | m2 (krotność = 10,00) | 1 485,00 |  |  |
| 4 | KNR 231/114/7 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm | m2 | 1 305,00 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 311-05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubość 3 cm. | m2 | 1 237,50 |  |  |
| 6 | KNR 2-31 311-06 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy (POGRUBIENIE DO 7 CM). | m2 (krotność = 4) | 1 237,50 |  |  |
| 7 | KNR 2-31 202-01 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (OBSYPANIE POBOCZY). | m2 | 450,00 |  |  |
| 8 | KNR 2-01 206-02 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III (UDROŻNIENIE ROWU PRZYDROŻNEGO). | m3 | 92,50 |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

| Dnia ...................... | .......................................... imię, nazwisko(pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

Nazwa zadania:

„Odbudowa drogi gminnej nr 746/2 (Do Wyciągu) w miejscowości Łosie, w km 0+000-0+450”.

CPV 45233142-6.

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 
z 2015 poz. 2164).

Ubiegając się o udzielenie powyższego zamówienia oświadczamy, że spełniamy warunki określone 
w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące:

a) 	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) 	posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) 	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) 	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................, dnia ......................			..........................................................................							      imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osób/osoby

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

### Załącznik nr 3

### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

### NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP

Nazwa zadania:

„Odbudowa drogi gminnej nr 746/2 (Do Wyciągu) w miejscowości Łosie, w km 0+000-0+450”.

CPV 45233142-6.

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)

Oświadczenie z § 3 ust. 1 pkt 1  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164).

................................, dnia ......................			..........................................................................							      imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osób/osoby

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

„OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP”

Składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 4

INFORMACJA

O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

O której mowa w art. 24 ust. 2, pkt 5 ustawy Pzp

Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Odbudowa drogi gminnej nr 746/2 (Do Wyciągu) w miejscowości Łosie, w km 0+000-0+450”.

CPV 45233142-6.

zgodnie z art. 26 ust. 2d Pzp informuję, że firma, którą reprezentuję/reprezentujemy:

………………………………………………………………………………..................................................…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa firmy)

1.  nie należy do grupy kapitałowej*,

2.  należy do grupy kapitałowej, w związku z tym przedkładamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp*.

*niepotrzebne skreślić

| ....................., dnia ................ | ............................................. imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

Uwaga:

Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.

Załącznik nr 5

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

„Odbudowa drogi gminnej nr 746/2 (Do Wyciągu) w miejscowości Łosie, w km 0+000-0+450”.

CPV 45233142-6.

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Nazwa zadania | Rodzaj robót (budowa / przebudowa / remont) | Wartość robót (w zł brutto) | Data realizacji robót | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 |  |  | Wartość zadania: ………………………… W tym: w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu na wartość: ……………………….. | Od …………………………….. (dzień - m-c – rok) Do …………………………….. (dzień - m-c – rok) | 1) własne * lub 2) innych podmiotów – Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego* |
| 2 |  |  | Wartość zadania: ………………………… W tym: w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu na wartość: ……………………….. | Od …………………………….. (dzień - m-c – rok) Do …………………………….. (dzień - m-c – rok) | 1) własne * lub 2) innych podmiotów – Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego* |

*niepotrzebne skreślić

| ....................., dnia ................ | ............................................. imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 6

##### WYKAZ OSÓB,

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

„Odbudowa drogi gminnej nr 746/2 (Do Wyciągu) w miejscowości Łosie, w km 0+000-0+450”.

CPV 45233142-6.

Nazwa i adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

PKT I.

| L.p. | Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia | Branża | Rodzaj i nr uprawnień budowlanych | Informacja o podstawie dysponowania wymienioną osobą przez Wykonawcę** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 6. |
| 1 | ……………………………………. Kierownik budowy | drogowa | Uprawnienia budowlane nr ....................................... w specjalności ........................................... w zakresie ........................................... Data uzyskania uprawnień: ........................................... | 1) dysponuje - Wykonawca winien podać podstawę dysponowania* .................................... (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub 2) będzie dysponował - Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu |
|  |  | drogowa | Uprawnienia budowlane nr ....................................... w specjalności ........................................... w zakresie ........................................... Data uzyskania uprawnień: ........................................... | 1) dysponuje - Wykonawca winien podać podstawę dysponowania* .................................... (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub 2) będzie dysponował - Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu |

*niepotrzebne skreślić

PKT II.

Oświadczam, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

| ....................., dnia ................ | ............................................. imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 7

UMOWA  (projekt umowy)

W dniu........................ w Ropie, pomiędzy Gminą Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa, NIP 738-21-30-282, 
REGON 491892660, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują:

1. 	Jan Morańda – Wójt Gminy Ropa

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Renaty Lisowicz

a

...........................................................................................NIP....................................,REGON....................., ........................,działającym na podstawie.........................., zwanym dalej „Wykonawcą ”, reprezentowanym przez:

  - ...................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164) – została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać  zadanie pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 746/2 (Do Wyciągu) w miejscowości Łosie, w km 0+000-0+450”.

CPV 45233142-6.

zgodnie z:

a) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

b) ofertą  Wykonawcy,

c) harmonogramem robót,

będącymi integralnymi załącznikami niniejszej umowy.

§ 2

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

2. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na 7 dni od daty protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę placu budowy.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy:  do dnia 12.08.2016 r.

§ 3

Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierający m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy 
oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy zgodnie z warunkami zamówienia publicznego i stanowią 
jej integralną część.

§ 4

1. W sprawach technicznych i organizacyjnych z ramienia Zamawiającego uprawniony do nadzorowania robót jest ...........................

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie............................

§ 5

1.Obowiązki stron.

1.1. Obowiązki Zamawiającego

a)   Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy;

b)   Zamawiający zapewni nadzór robót.

1.2. Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego 
w § 1 ust. 1:

a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia znajdującego 
się na terenie robót, utrzymywać jezdnię wraz z dojazdami do posesji w czystości, w czasie prowadzenia prac;

b) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona projekt organizacji ruchu zastępczego, uzyska jego zatwierdzenie oraz wdroży projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 , poz. 1729);

c) Wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej 
na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych;

d) Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym 
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

e) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinkach dróg, w ciągach których przebudowywane są przepusty;

f) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, 
że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych 
w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, 
że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy.

§ 6

1. 	Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodne z przedmiarem robót, ustaleniami zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

2. 	W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego.

3. 	Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

4. 	Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia 
(w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.

5. 	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).

§ 7

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac (części zamówienia) wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(cy)* oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z umową zawartą o podwykonawstwo, wykona(ją) następujące prace (części zamówienia): ………………………………………………………………………………… .
* - niepotrzebne skreślić

3.  Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

3.1. Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą:

a)  Zamawiający zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych lub ich zmiany, na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu Cywilnego. Zatrudnienie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.

b)  Wykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu jej zmian.

c)  Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemnie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo a także do projektu jej zmiany, w szczególności gdy:

-   nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;

-   termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy;

-   umowa z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu;

-   termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2 ust. 3 niniejszej umowy;

-   wartość umowy za wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy jest wyższa niż wartość tej części wynikająca z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny jednostkowe w ofercie Podwykonawcy są wyższe niż ceny jednostkowe Wykonawcy oraz ogólnej ceny oferty;

-   umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za część zamówienia zrealizowane przez Podwykonawcę;

-   umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

-   w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy.

d)  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 14 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

e)  Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub kopię zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

f)  Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

g)  Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany w terminie w terminie 14 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

h)  W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 14 – dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa do dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy.

i)  Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł.

j)  Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy Faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

k)  Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający.

l)  Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Integralną częścią takich umów winna być zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3.2.  Płatności:

a) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, o których mowa w pkt. b), biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

b)  W przypadku uchylania się przez Wykonawcę. Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na konto podane w umowie, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.

c)  Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. b), dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

d)   Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji (art. 143c ustawy pzp).

f)  W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w pkt. e), Zamawiający może:

-   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

-   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

-   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

g)  Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia.

h)  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt. b), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3.3.  Kary umowne:

Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.

1). Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a)  z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b)  z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0.5 % wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za każdy dzień przekroczenia terminu,

c) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto wymienionej w § 9 ust. 1,

d) z tytułu nieprzedłożenia w t er mini e do 7 dni od daty podpisania umowy z Podwykonawca, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo  lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto wymienionej w § 9 ust. 1,

e) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił pisemny sprzeciw w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie o podwykonawstwo.

2) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

3.4. Odstąpienie od umowy:

Zamawiający może w terminie 30 dni od zaistnienia niżej wymienionych okoliczności odstąpić od umowy z Wykonawcą, jeżeli:

a) zaistnieje konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3.2. pkt. b),

b) zaistnieje konieczność dokonania dwóch bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego,

3.5.  Zlecenie części prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

3.6.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców)*, jak za działania lub zaniechania własne.

3.7.  Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawcą

3.8.  Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.

§ 8

Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy, który będzie zgłaszany w następującym trybie:

1.	Kierownik Budowy wpisem do wewnętrznego Dziennika Budowy zgłasza osobie uprawnionej do nadzorowania robót ze strony Zamawiającego, gotowość obiektu do odbioru.

2.	Wykonawca zobowiązany jest przy zgłoszeniu Zamawiającemu obiektu do odbioru dołączyć następujące dokumenty: operat powykonawczy zawierający niezbędne aprobaty techniczne, świadectwa jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych oraz oświadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporządkowaniu terenu.

3.	Zamawiający wyznaczy termin, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4.	Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

5.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)	w przypadku wad dających się usunąć Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy określając jednocześnie termin usunięcia wad i ponownego odbioru lub może przyjąć przedmiot umowy z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu ich usunięcia przez Wykonawcę,

b)	w przypadku wad, których usunąć się nie da, Zamawiający może: w przypadku wad istotnych żądać wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

6.	Jeżeli z Wykonawcą w trakcie obowiązywania niniejszej umowy zostanie zawarta umowa na wykonanie zamówień dodatkowych opisanych w § 7 ust. 6.2 niniejszej umowy dopuszcza się sporządzenie jednego protokołu odbioru dla wykonanych w ramach umów i odbieranych robót.

7.	Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

8.	W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 9

1.  Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w oparciu o złożoną ofertę w wysokości:

netto:  			....................................zł

podatek VAT: 		....................................zł

brutto: 			....................................zł

słownie brutto:..........................................................................................................................

2. Cena ofertowa Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 za wykonanie przedmiotu umowy została wyliczona 
w oparciu o scalony kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót.

3.  Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczek.

4.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie, dokumentacją projektową, warunkami SIWZ, sytuacją terenową i przedmiarem robót z należytą starannością oraz wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

§ 10

  - Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robót może nastąpić w oparciu o fakturę końcową.

  - Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie faktury VAT, wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy na podstawie protokołu odbioru oraz obmiaru wykonanych robót, według cen przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

  - Faktura końcowa może zostać złożona do Zamawiającego po:

- sporządzeniu przez Wykonawcę kosztorysu wykonanych robót i potwierdzeniu go przez osobę nadzorującą roboty,

- przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

- dostarczeniu dokumentów, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane.

  - Do faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie 
z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do Ustawy Prawo Budowlane.

5. Roboty dodatkowe nie ujęte w kosztorysie ofertowym, a które były uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia winny być wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie protokołu konieczności  - załącznik nr 1 
do niniejszej umowy.

5.1. Sposób obliczenia ceny dla Robót dodatkowych:

a)wynikających z ewentualnych różnic między zakładanymi a rzeczywistymi ilościami robót – rozliczenie kosztorysem uproszczonym wg uzgodnionych cen jednostkowych uwidocznionych w ofercie;

b)wynikających z zakresu robót, którego nie było w kosztorysie ofertowym – rozliczenie kosztorysem szczegółowym wg :

- przedmiaru sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez  inspektora nadzoru,

- cen czynników produkcji nie wyższych niż publikowane w zeszytach  Sekocenbud z kwartału poprzedzającego zgłoszenie robót :

- narzuty kosztów pośrednich i zysku średnie dla robót inżynieryjnych,

- stawka rob-godz – średnia dla robót inżynieryjnych w woj. małopolskim,

- ceny materiałów – średnie z kosztami zakupu,

- ceny pracy sprzętu – średnie

- W przypadku materiałów nie ujętych w zeszytach Sekocenbud  do kosztorysu mogą być przyjęte ceny producenta poparte fakturą na zakup koniecznej do wbudowania ilości materiałów.

- formuły kalkulacji szczegółowej:

Ck=Σ(L*n*c)+kp(R+S)+z(R+S+ kp)

Gdzie:

Ck – cena kosztorysowa netto,

L   -  ilość ustalonych jednostek przedmiarowych,

n    - jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów, pracy sprzętu,

c    - ceny jednostkowe czynników produkcji obejmujące: godzinową stawkę

robocizny kosztorysowej; jednostkowe ceny nabycia materiałów

(jednostkowe ceny zakupu materiałów wraz z kosztami ich zakupu); ceny

jednostkowe maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu

technologicznego.

R    - kosztorysowa [sumaryczna] wartość robocizny

S    - kosztorysowa [sumaryczna] wartość pracy sprzętu

kp  - koszty pośrednie [%] - narzut liczony od robocizny i pracy sprzętu

z     - zysk [%] – narzut liczony od robocizny, pracy sprzętu i kosztów pośrednich.

5.2. Zamówienia dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym i nieprzekraczające łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, 
których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia winny 
być wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie protokołu konieczności nr 2 - załącznik nr 2 do niniejszej umowy, na podstawie odrębnego zamówienia.

6.	Wykonawca jest / nie jest płatnikiem podatku VAT.

§ 11

1.	Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% wartości umownej brutto.

2.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: …………… zł w formie: ………………………………… do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek zapisanych w protokole odbioru końcowego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy najpóźniej 
w dniu jej zawarcia z ważnością 30 dni ponad termin określony w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, z czego 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres gwarancji – rękojmi.

- Strony ustalają, że okres rękojmi jest równy jest równy okresowi gwarancji.

- W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy określonego 
w §4 ust. 3 powyżej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt 1 zostanie zwrócone Wykonawcy:

- 70% w ciągu 30 dni po terminie ustalonym w §2 ust. 3 i uznania przez Zamawiającego za wykonane należycie.

- 30% w ciągu 15 dni po upływie rękojmi-gwarancji.

- Jeżeli koszt usunięcia wad i usterek przewyższa należne zabezpieczenie wykonania umowy, Zamawiający będzie dochodził odszkodowania bezpośrednio od Wykonawcy.

§ 12

- Okres gwarancyjny na roboty objęte umową wynosi  ……………..  miesięcy.

- Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty usunięcia wady 
lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego bezusterkowego lub daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów i nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad. Obowiązkowe, coroczne przeglądy gwarancyjne będą odbywać się po odebraniu budowy z udziałem obu stron. Zalecenia z przeglądów wykonawca ma realizować w terminie ustalonym 
w protokole przeglądu gwarancyjnego.

- Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.

- Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez Zamawiającego. W protokole odbioru pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek i termin dla ich usunięcia.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego bezusterkowego przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydłużeniu o okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzeżonej wadzie do czasu jej usunięcia, stwierdzonego protokolarnie.

§ 13

1.	Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.

2.	Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) 	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze 
lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,5% wartości umownej brutto wymienionej w § 9 ust. 1, 
za każdy dzień zwłoki,

b) 	za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej brutto wymienionej w § 9 ust. 1.

3.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego, w wysokości 10% wartości umownej brutto wymienionej w § 9 ust. 1, z zastrzeżeniem

w art. 145 prawa zamówień publicznych.

4.	Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia 
za wykonanie przedmiotu umowy.

5.	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych 
na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 14

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej 
z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie:

2.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:

a)  wystąpienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia, pomimo zachowania należytej staranności, warunków atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, w szczególności:

a.1)   klęskami żywiołowymi,

a.2) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób 
i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: ekstremalne temperatury powietrza, 
wichury uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu powodujące podtopienia,

a.3)  niewypałami i niewybuchami,

a.4)  wykopaliskami archeologicznymi o skali większej niż przewidywana,

a.5)  nie zinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi (fundamenty, ściany szczelne, sieci i urządzenia itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych,

O uznaniu wystąpienia w trakcie wykonywania robót budowlanych powyższych okoliczności i zasadności na tej podstawie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy, każdorazowo decyduje Zamawiający.

b) będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

b.1) przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

b.2) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,

c) spowodowane innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany pożarami, atakami terrorystycznymi, zamieszkami, strajkami oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg;

d) spowodowane koniecznością zlecania zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych,

e) spowodowane zmianą przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania,

f) spowodowane zmianą przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, z zastrzeżeniem, że treść zmiany przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania,

g) w sytuacji, gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, w w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy.

2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia – zmiany technologiczne, w szczególności z uwagi na:

a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

b) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

2.3.  Zmian osobowych w przypadku:

a) zmiany osób realizujących zamówienie  pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone 
w SIWZ;

b) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę,

c) zmiany albo rezygnacja z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

d) rozszerzeniu zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy , zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowaniu przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście,

e) powierzenie części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy(ców) w trakcie składania ofert.

2.4. Pozostałych zmian:

a)	w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);

b)  W przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy z tego tytułu.

c)	zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,

d) zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizacje umowy w kolejnych latach budżetowych,

e) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji,

g) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu Cywilnego z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 Ksh.

§ 15

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

a) 	Wystąpią przesłanki formalno – prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy,

b)  Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 10 dni,

b) 	Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z dokumentacją projektową, niezgodnie z przepisami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. 	W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt b) i pkt c), Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin po upływie którego ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. 	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach opisanych w ust. 1 pkt a) lub w terminie 30 dni od daty upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 2.

§ 16

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.

2. W przypadku jeżeli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do załatwienia sprawy w sposób zadawalający obie strony – spór rozpatrywany będzie przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sad powszechny.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisy ustawy Prawo Budowlane wraz ze wszystkimi przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 18

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:

– 	1 egzemplarz dla Wykonawcy.

– 	2 egzemplarze dla Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY				WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 1

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI  nr ...

NA WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH

- wynikających z różnic między zakładanymi a rzeczywistymi ilościami robót.*

- wynikających z zakresu robót, którego nie było w kosztorysie ofertowym, a które były    uwzględnione w dokumentacji projektowej (przede wszystkim w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, STWiORB)

- wynikających z zakresu robót, którego nie było w kosztorysie ofertowym, a które były    uwzględnione w STWiORB lub w przedmiarze robót.

[* właściwe zakreślić]

______________________________________________________________________________________

Tytuł zadania:

Zamawiający:  GMINA ROPA

Inspektor nadzoru / Osoba nadzorująca:

Wykonawca:  NAZWA FIRMY

Kierownik budowy Wykonawcy:

________________________________________________________________________

- Data zgłoszenia [A; B; C]:

- FORMA ZGŁOSZENIA - [WNIOSKODAWCA] [A; B; C]:

- OPIS WNIOSKU – ZAKRES / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [A; B; C]:

- PRZEWIDYWANE ILOŚCI ROBÓT W JEDNOSTKACH TECHNICZNYCH PRZEDMIARU [B;C]

ILOŚCI ROBÓT WG OBMIARU[A]:

- CENY JEDNOSTKOWE [B]:

- UZASADNIENIE DLA PRZYJĘCIA WNIOSKU [A; B; C]:

....................................

/Wnioskodawca/

- OPINIA INSPEKTORA NADZORU / OSOBY NADZORUJĄCEJ* [A; B; C]:

- SPRAWDZONO  POD WZGLĘDEM KOSZTOWYM [B]:

..........................................................

/Inspektor w Urzędzie Gminy Ropa

- ZATWIERDZENIE WNIOSKU:

.....................................................................

WÓJT GMINY ROPA

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI  nr ...

NA WYKONANIE ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH

WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zadania:

Zamawiający:  GMINA ROPA

Inspektor nadzoru/osoba prowadząca:

Wykonawca:  NAZWA FIRMY

Kierownik budowy Wykonawcy/Projektant:

- Data zgłoszenia:

- FORMA ZGŁOSZENIA [WNIOSKODAWCA]:

- OPIS WNIOSKU:

- PRZEWIDYWANE ILOŚCI ROBÓT W JEDNOSTKACH TECHNICZNYCH PRZEDMIARU:

- UZASADNIENIE DLA PRZYJĘCIA WNIOSKU

....................................

/wnioskodawca/

- OPINIA INSPEKTORA NADZORU /OSOBY NADZORUJĄCEJ:

- ZATWIERDZENIE WNIOSKU I  ZLECENIE SPORZĄDZENIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO:

.......................................

DYREKTOR / ZASTĘPCA DYREKTORA

*niepotrzebne skreślić